**П Р О Т О К О Л**

заседания общественного совета при Администрации Мошенского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 19 января 2021 года |  | 1 |

с. Мошенское

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель заседания | | | - | | Иванова Наталья Михайловна |
| Присутствовали: | | | | | |
| Члены совета | | | -  -  - | Волкова Наталья Петровна  Джумаева Алла Михайловна  Панова Оксана Николаевна | |
| Приглашенные | | | -  - | Быстрова Евгения Геннадьевна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Мошенского муниципального района;  Орлов Михаил Викторович, заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Мошенского муниципального района. | |
| **Повестка дня:** | | | | | |
| 1. | О реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» в 2020 году. | | | | |
| 2. | О выборе автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района в раках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» в 2021 году. | | | | |
| 3. | О выборе общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Мошенского сельского поселения на 2018-2024 годы». | | | | |
| 1.СЛУШАЛИ: | | О реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» в 2020 году.  **Докладчик:** Орлов М.В. сообщил, что в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» в 2020 году проведен ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального района: «Мошенское – Лянино», «Яковищи-Михеево» и «Новый Поселок-Октябрьский». На эти цели израсходована субсидия из областного бюджета в размере 2639 тысяч рублей и софинансирование из бюджета муниципального района 155,0775 тысяч рублей. За счет данных средств отремонтировано 2,16 км участков на указанных дорогах.  **Вопросы:** Волкова Н.П.. | | | | |
| РЕШИЛИ: | | Информацию Орлова Михаила Викторовича принять к сведению | | | | |
| 2.СЛУШАЛИ: | | О выборе автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» в 2021 году.  **Докладчик:** Орлов М.В. сообщил, что на реализацию приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» Мошенскому муниципальному району в 2021 году выделяется субсидия из областного бюджета в размере 3658 тысяч рублей. Нам необходимо выбрать автомобильные дороги для проведения ремонта. На основании предварительного мониторинга предлагаю использовать средства субсидии в размере 1829 тысяч рублей на ямочный ремонт автомобильной дороги местного значения муниципального района «Устюжна - Валдай"- Барышово - Бор» с км 6+600 по км 7+000 и 1829 тысяч рублей на ямочный ремонт автомобильной дороги местного значения муниципального района "Чувашева Гора-Ореховно-Плоское» с км 10+000 по км 10+420. Данные дороги имеют большое значение для жителей района, так по ним осуществляется транспортное сообщение с районым центром с. Мошенское и организован подвоз учащихся в школу с. Мошенское, подвоз продуктов питания автомагазинами. Софинансирование на ремонт данных автомобильных дорог из бюджета муниципального района составит не менее 5%.  **Вопросы:** Волкова Н.П., Панова О.В..  Голосовали: « ЗА»-6; «Против»- нет; « Воздержались» - нет. | | | | |
| РЕШИЛИ: | | Направить средства субсидии в размере 1829 тысяч рублей на ямочный ремонт автомобильной дороги местного значения муниципального района «Устюжна - Валдай"- Барышово - Бор» с км 6+600 по км 7+000 и 1829 тысяч рублей на ямочный ремонт автомобильной дороги местного значения муниципального района "Чувашева Гора-Ореховно-Плоское" с км 10+000 по км 10+420. | | | | |
| 3.СЛУШАЛИ: | | О выборе общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Мошенского сельского поселения на 2018-2024 годы».  **Докладчик:** Быстрова Е.Г. предложила в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Мошенского сельского поселения на 2018-2024 годы» выбрать общественную территорию, расположенную на территории Мошенского сельского поселения, подлежащую благоустройству. Ежегодно из федерального, областного бюджета выделяется субсидия на проведение работ по благоустройству общественных территорий.  **Выступила:** Иванова, которая сказала, что на основании ранее проведенного анкетирования и опроса, которые проводили волонтеры, граждане предлагали выбрать ремонт сцены на территории Рощи (ул.Физкультуры) в с.Мошенское. Предлагаю для реализации муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Мошенского сельского поселения на 2018-2024 годы» выбрать благоустройство общественной территории- территорию Рощи в с.Мошенское (2этап). На 1 этапе были установлены скамейки, урны, освещение, заасфальтирована беговая дорожка.  **Вопросы:** Джумаева А.М.  Голосовали: « ЗА»-6; «Против»- нет; « Воздержались» - нет. | | | | |
| РЕШИЛИ: | | Включить в адресный перечень территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы – благоустройство общественной территории - территорию Рощи (ремонт сцены) 2 этап. | | | | |

**Председатель совета Н.М. Иванова**