Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Мошенского муниципального района на 2016-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за январь – декабрь 2019 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Средства государственных внебюджетных фондов РФ |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе | 36781,58801 | 36781,58801 | 0 | 0 | 0 | 22522,0 | 22506,0 | 22506,0 | 14279,7 | 14275,58801 | 14275,58801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района и искусственных сооружений на 2016-2021 годы» | 36681,58801 | 36681,58801 | 0 | 0 | 0 | 22522,0 | 22506,0 | 22506,0 | 14179,7 | 14175,58801 | 14175,58801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мошенском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заведующий  отделом жилищно – коммунального хозяйства

и дорожной деятельности                                                                             М.В. Орлов

Согласовано: Председатель комитета финансов                                         Л.В. Васильева

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Мошенского муниципального района на 2016-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района и искусственных сооружений на 2016-2022 годы» |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района и искусственных сооружений | 2019 | Выполнение работ по ремонту содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района и искусственных сооружений | - |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мошенского муниципального района на 2016 - 2022 годы» муниципальной Программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Мошенского муниципального района на 2016-2022 годы» |  |  |  |
| 2.1 | Проведение заседаний районной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения | 2019 | Проведено четыре заседаний районной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения |  |
| 2.2 | Контроль за качеством обучения основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях | 2019 |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение конкурсов, соревнований, викторин, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах | 2019 | Проведены конкурсы, викторины, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах |  |
| 2.4 | Проведение: - встреч сотрудников отделения ГИБДД с учащимися, их родителями и педагогами образовательных учреждений района по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения; - обучения учащихся образовательных учреждений района Правилам дорожного движения и методам оказания доврачебной медицинской помощи; - конкурсов сочинений, рисунков, поделок по безопасности дорожного движения в образовательных учреждения района; - смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях района | 2019 |  |  |
| 2.5 | Проведение мероприятий по повышению квалификации и периодической аттестации руководителей и специалистов предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих перевозочную деятельность | 2019 |  |  |
| 2.6 | Организация и проведение обучения водителей школьных автобусов по программе безопасности перевозки детей | 2019 |  |  |
| 2.7 | Проведение обследования дорог общего пользования местного значения муниципального района | 2019 | Проведено два обследования дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 2.8 | Межбюджетные трансферты из муниципального дорожного фонда Мошенского муниципального района бюджетам сельских поселений района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений (на проведение мероприятий по обустройству пешеходных переходов (замена дорожных знаков, устройство разметки, устройство искусственного освещения), в том числе | 2019 | Направлено 5034,8 рублей межбюджетных трансфертов из муниципального дорожного фонда Мошенского муниципального района бюджетам сельских поселений района |  |

Заведующий  отделом жилищно – коммунального хозяйства

и дорожной деятельности                                                                             М.В. Орлов

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Мошенского муниципального района на 2016-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | подпрограмма " Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района и искусственных сооружений на 2016-2022 годы " |  |  |  |  |
| 1. 1 | Показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственность муниципального района, % | 62,2 | 62,2 | 62,2 |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в отношении которых проводятся работы по содержанию, км. | 377,711 | 377,711 | 377,711 |  |
|  | подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения на территории Мошенского муниципального района на 2016 - 2022 годы " |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий направленных на развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Обустройство пешеходных переходов (замена дорожных знаков, устройство разметки, устройство искусственного освещения), ед. | 2 | 2 | 2 |  |

Заведующий  отделом жилищно – коммунального хозяйства

и дорожной деятельности                                                                             М.В. Орлов

|  | - Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Мошенского муниципального района |
| --- | --- |

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации подпрограммы

___________________________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Мошенского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Мошенского муниципального района на 2016-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

| №п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы<*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального, областного и местного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального, областного и местного бюджета) | 0,92 | 10 | 9,2 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 0,92 | 5 | 4,6 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | x | x | x | 98,8 |