|  | Приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных целевых программ (за исключением ведомственных целевых программ), их формирования и реализации |
| --- | --- |

Годовой отчет о ходе реализации

подпрограммы

Повышение безопасности дорожного движения в Мошенском муниципальном  районе на 2014-2016 годы за 2014 год

(наименование муниципальной целевой программы)

(тыс.руб.)

| Всего |  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | Областной бюджет |  | Выпол-ненные Мероп-риятия Прог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинансировано |  | освоено | план на | профинансировано |  | освоено | план на | профинансировано |  | освоено | про-финан- | освоено | расшифровка | про-финан- | освоено |  |
| всего | в том числе кредитор-ская задол-жен-ность |  | год | всего | в том числе кредитор-ская задол-жен-ность |  | год | всего | в том числе кредитор-ская задол-жен-ность |  | сиро-вано |  | источника финансирования | сиро-вано |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Оборудование в образовательных учреждениях класса для обучения учащихся вопросам безопасности дорожного движения |
| 2,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение и распространение научно- методических мате-риалов, программ, печатных и электронных пособий для учреждений дошкольного образова-ния, общеобразовательных учреждений, системы дополни-тельного образования детей |
| 7,0 | 0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | итого |

Информацию подготовил:

Главный специалист  отдела строительства,

Дорожного хозяйства, транспорта и связи                                                  М.В. Орлов

Первоначальная оценка эффективности реализации

подпрограммы

Повышение безопасности дорожного движения в Мошенском муниципальном  районе на 2014-2016 годы за 2014 год

( наименование муниципальной целевой программы)

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по подпрограмме | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 (от 0 до 1) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество проведенных мероприятий направленных на развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах | 4 | 4 | 1 |

<*> При фактическом перевыполнении критерия оценки эффективности значение берется равным

| № п/п | Наименование показателя | План (по программе) |  | Фактическое (выполнение) |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | С начала реализации программы | 2014 | С начала реализации программы |  |
| 1 | Количество мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Объем финансирования (тыс.руб) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |

Информацию подготовил:

Главный специалист  отдела строительства,

дорожного хозяйства, транспорта и связи                                                  М.В. Орлов