Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Мошенского муниципального района на 2016-2019 годы»

(наименование муниципальной программы)

за январь – декабрь 2016 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Средства государственных внебюджетных фондов РФ |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе | 1653,8 | 1653,8 | 0 | 0 |  | 705,0 | 705,0 | 705,0 | 1394,0 | 948,8 | 948,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района и искусственных сооружений на 2016-2018 годы» | 1456,8 | 1456,8 | 0 | 0 |  | 705,0 | 705,0 | 705,0 | 1197,0 | 751,8 | 751,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мошенском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | 197,0 | 197,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель заведующего  отделом строительства,

дорожного хозяйства, транспорта и связи                                                  М.В. Орлов

Согласовано: Председатель комитета финансов                                         Н.П. Гаврилова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Мошенского муниципального района на 2016-2019 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района и искусственных сооружений на 2016-2019 годы» |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района и искусственных сооружений | 2016 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района и искусственных сооружений | - |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мошенского муниципального района на 2016 - 2019 годы» муниципальной Программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Мошенского муниципального района на 2016-2019 годы» |  |  |  |
| 2.1 | Проведение заседаний районной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения | 2016 | Проведено пять заседаний районной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения |  |
| 2.2 | Контроль за качеством обучения основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях | 2016 |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение конкурсов, соревнований, викторин, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах | 2016 | Проведены конкурсы, викторины, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах |  |
| 2.4 | Проведение: - встреч сотрудников отделения ГИБДД с учащимися, их родителями и педагогами образовательных учреждений района по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения; - обучения учащихся образовательных учреждений района Правилам дорожного движения и методам оказания доврачебной медицинской помощи; - конкурсов сочинений, рисунков, поделок по безопасности дорожного движения в образовательных учреждения района; - смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях района | 2016 |  |  |
| 2.5 | Проведение мероприятий по повышению квалификации и периодической аттестации руководителей и специалистов предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих перевозочную деятельность | 2016 |  |  |
| 2.6 | Организация и проведение обучения водителей школьных автобусов по программе безопасности перевозки детей | 2016 |  |  |
| 2.7 | Проведение обследования дорог общего пользования местного значения муниципального района | 2016 | Проведено обследования дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 2.8 | Межбюджетные трансферты из муниципального дорожного фонда Мошенского муниципального района бюджетам сельских поселений района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений (на проведение мероприятий по обустройству пешеходных переходов (замена дорожных знаков, устройство разметки, устройство искусственного освещения), в том числе | 2016 |  |  |

Заместитель заведующего  отделом строительства,

дорожного хозяйства, транспорта и связи                                                  М.В. Орлов

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Мошенского муниципального района на 2016-2019 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | подпрограмма " Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района и искусственных сооружений на 2016-2019 годы " |  |  |  |  |
| 1. 1 | Показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственность муниципального района, % | 0 | 74,5 | 74,5 |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в отношении которых проводятся работы по содержанию, км. | 0 | 44,3 | 44,3 |  |
|  | подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения на территории Мошенского муниципального района на 2016 - 2019 годы " |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий направленных на развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах | 0 | 5 | 5 |  |
|  | Обустройство пешеходных переходов (замена дорожных знаков, устройство разметки, устройство искусственного освещения), ед. | 0 | 4 | 4 |  |

Заместитель заведующего  отделом строительства,

дорожного хозяйства, транспорта и связи                                                  М.В. Орлов