Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда   Мошенского муниципального района на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | Другие внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципаль- ной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Мошенского муниципального района на 2016-2020 годы» | 437,2 | 437,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,2 | 437,2 | 437,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный специалист  отдела ЖКХ                                                                   Н.А.Петрова

Согласовано: Председатель комитета финансов                                             Н.П. Гаврилова

Первый заместитель Главы администрации                                                    В.Э. Гаан

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда   Мошенского муниципального района на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Мошенского муниципального района на 2016-2020 годы» |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 2017 | Произведен ремонт в 8-х муниципальных жилых помещениях | - |
| 1.2. | Перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта | 2017 | Произведена оплата взносов фонду капитального ремонта за муниципальные квартиры в полном объеме, а именно на сумму 106,8 тыс. рублей | - |

Главный специалист  отдела ЖКХ                                                                Н.А.Петрова

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда   Мошенского муниципального района на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений, ед. | 5 | 8 | 8 | - |
| 2. | Оплата взносов фонду капитального ремонта, %. | 100% | 100% | 100% | - |

Главный специалист  отдела ЖКХ                                                                Н.А.Петрова