- Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке государственных

программ Новгородской области, их формирования

и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы Новгородской области   <*> «Охрана окружающей среды экологическая безопасность Мошенского муниципального района на 2014-2017годы»

(наименование государственной программы)

за    январь-июнь 2016г

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освое но | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Строительство полигона ТБО между д.Новое Окатьево и д.Яхново Мошенского района Новгородской области. <**> | 1340,18 | 1340,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1002,36 | 1002,36 | 1002,26 | 417,82 | 337,82 | 337,82 | 0,0 | 0,0 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с департаментом финансов Новгородской области.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы»

(наименование государственной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1.1. | Строительство полигона ТБО между д.Новое Окатьево и д.Яхново Мошенского района | 2014-2017г | Ввод полигона ТБО в эксплуатацию. | Строительство полигона ТБО завершено. Администрацией муниципального района выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №53-RU53510000-01-2016 от 02.02.2016г |
| 1.2. |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы»

(наименование государственной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение доли населения, обеспеченного полигонами ТБО, соответствующими действующими действующему природоохранному законодательству | 0,0% | 100% | 0,0% | Полигон ТБО введен в эксплуатацию. В течение 2016года будет проходить процедуры передачи объекта в аренду эксплуатирующей организации а также лицензирование полигона как объекта для размещения ТБО. |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию полигонов для размещения ТБО, соответствующих требованиям природоохранного и санаитарно-эпидимиологического законодательства | 0 шт | 1 шт | 1 шт |  |
| 3 | Количество природоохранных мероприятий в целях исключения недопустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. | 3 | 4 | 0 |  |

Первый зам. Главы администрации                                      А.А. Луттэр

Председатель комитета финансов                                      Н.П. Набокова