- Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке государственных

программ Новгородской области, их формирования

и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Мошенского муниципального района на 2014-2016 годы»

(наименование государственной программы)

за    январь-декабрь 2014

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной  программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципаль-ной программе Мошенского муниципального района «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность муниципального района на 2014-2016 годы» <**> | 2027,488 | 2027,488 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4830,392 | 2027,488 | 2027,488 | 536,711 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с департаментом финансов Новгородской области.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Мошенского муниципального района на 2014-2016 годы»

(наименование государственной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1.1. | Строительство полигона ТБО между д.Новое Окатьево и д.Яхново Мошенского района | 2014-2015г | Ввод полигона ТБО в эксплуатацию. | Администрация муниципального района заключила муниципальный контракт на строительство полигона ТБО №0350300032514000031-0124440-02 от 29.08.2014г. В соответствии с контрактом подрядчик должен ввести объект до 31.12.2014г. На 13.01.2015г полигон ТБО не введен в эксплуатацию. Работы по строительству полигона ведутся с отставанием от графика. |
| 1.2. | Природоохранные мероприятия в целях исключения недопустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду | 2014-2016г | Увеличение доли территории на которой выполнены природоохранные мероприятия | Проблем не возникает |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Мошенского муниципального района на 2014-2016 годы»

(наименование государственной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение доли населения,обеспечен ного полигонами ТБО, соответствующими действующими действующему природоохранному законодательству | 0,0% | 52% | 0,0% | В следствии нарушения графика производства работ подрядчиком полигон ТБО не был введен в эксплуатацию в установленные муниципальным контрактом сроки. |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию полигонов для размещения ТБО, соответствующих требованиям природоохранногои санаитарно-эпидимиологического законодателсьва | 0 шт | 0 шт | 0 шт | Планируемый срок ввода в эксплуатацию полигона ТБО 01.01.2015г |
| ... | Доля территории на которой выполнены природоохранные мероприятия в целях исключения недопустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду ... | 20% | 30% | 20% | Отсутствие финансовых средств |