Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность муниципального района на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | Другие внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципаль- ной программе «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность муниципального района на 2014-2017 годы» | 1350,18 | 1350,18 | 0 | 0 | 0 | 1002,36 | 1002,36 | 1002,36 | 347,82 | 347,82 | 347,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заведующий  отдела ЖКХ                                                                                О.Ю.Михайлов

Согласовано: Председатель комитета финансов                                             Н.П. Гаврилова

Первый заместитель Главы администрации                                                    А.А. Луттэр

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность муниципального района на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность муниципального района на 2014-2017 годы» |  |  |  |
| 1.1. | Строительство полигона твердых бытовых отходов между д.Новое Окатьево и д.Яхново Мошенского района. | 2016 | Введённых в эксплуатацию полигонов для размещения твердых бытовых отходов, соответствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства | - |
| 1.2. | Природоохранные мероприятия в целях исключения недопустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. | 2016 | Проведены природоохранные мероприятия в целях исключения недопустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду на сумму 10 тыс. руб. | - |

Заведующий  отдела ЖКХ                                                                                О.Ю.Михайлов

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность муниципального района на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения, обеспеченного полигонами ТБО, соответствующими действующему природоохранному законодательству, % | - | 100 | 100 | - |
| 2. | Количество введённых в эксплуатацию полигонов для размещения твердых бытовых отходов, соответствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, ед. | - | - | 1 | - |
| 3. | Количество природоохранных мероприятий в целях исключения недопустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, шт | - | 4 | 1 | Объем финансирования муниципальной программы на выполнение мероприятий недостаточен |

Заведующий  отдела ЖКХ                                                                                О.Ю.Михайлов