**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Формирование современной среды Мошенского сельского поселения на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2018 года

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства местного   бюджета | | | Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | Другие внебюджетные   источники | |
| профинансировано | освоено | план на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной программе | 926,33 | 926,33 | 453,768 | 453,768 | 453,768 | 260,096 | 260,096 | 260,096 | 178,466 | 178,466 | 178,466 |  |  |  |  | 34,0 |

Главный специалист отдела ЖКХ Е.Г.Быстрова

Согласовано:

Председатель комитета финансов Н.П.Гаврилова

Первый заместитель Главы администрации В.Э.Гаан

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной среды Мошенского сельского поселения на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   мероприятия | Срок  реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Благоустройство территорий Мошенского сельского поселения | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2018 год | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 49 по ул. Калинина с.Мошенское  Бюджет Мошенского сельского поселения – 61,2тыс.руб  Областной бюджет – 89,193 тыс.руб  Федеральный бюджет – 155,607 тыс.руб  Внебюджетные источники – 34,0 тыс.руб  итого:340,0 тыс.руб | - |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий(в том числе изготовление проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории) | 2018год | благоустройство общественной территории – «Сквер им. В.А.Иванова»с.Мошенское по ул. Калинина  Бюджет Мошенского сельского поселения – 117,266тыс.руб  Областной бюджет – 170,903 тыс.руб  Федеральный бюджет – 298,161тыс.руб  Итого: 586,330 тыс.руб | - |
| 2 | Развитие территорий Мошенского сельского поселения | | | |
| 2.1 | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 2018 год | Разработан и утвержден дизайн-проект дворовой территории многоквартирного дома № 49 по ул. Калинина | - |
| 2.2. | Проведение работ по благоустройству общественных территорий многоквартирных домов | 2018 год | Разработан и утвержден дизайн-проект общественной территории – «сквер им. В.А.Иванова» на ул. Калинина | - |
| 2.3 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения(оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах; установка скамеек со спинками и подлокотниками; устройство пандусов на придомовых и общественных территориях; парковочные места на придомовых территориях; устройство тактильной плитки для слабовидящих; устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию) | 2018 год | работы выполнены | - |
| 3 | Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проектов благоустройства Мошенского сельского поселения | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий по вовлечению населения в реализацию проектов по благоустройству | 2018 | работы выполнены, проведение субботников. | - |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной среды Мошенского сельского поселения на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | | план на год | факт за отчетный  период |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустроенности территории Мошенского сельского поселения. | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство территорий Мошенского сельского поселения | | | | | |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов(ед.) | - | | 1 | 1 | - |
| 1.1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий(ед.) | - | | 1 | 1 | - |
| 1.2 | Развитие территорий Мошенского сельского поселения | | | | | |
| 1.2.1 | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов на территории Мошенского сельского поселения(ед.) | | - | 1 | 1 | - |
| 1.2.2 | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Мошенского сельского поселения(ед.) | | - | 1 | 1 | - |
| 1.3. | Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проектов благоустройства Мошенского сельского поселения | | | | | |
| 1.3.1 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан(%) | | - | 100 | 100 | - |
| 1.3.2 | Доля проектов благоустройства общественных территорий многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием заинтересованных организаций(%) | | - | 100 | 100 | - |
| 1.3.3. | Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового(трудового) участия заинтересованных сторон в реализации проекта по благоустройству(ед.) | | - | 1 | 1 | - |